Chaque membre de notre équipe a causé des erreurs et des problèmes dans notre application, parfois ils étaient petits, mais ils sont là. Commençons par Tommy, il a créé plusieurs problèmes avec la bibliothèque de Nhibernate, car il n’avait pas toutes les connaissances pour le configurer correctement. Avec plusieurs heures d’études et de corrections, il a pu régler et comprendre la plupart des problèmes causés par cette bibliothèque. Du côté de Simon, il a causé un problème d’interface qui cause les boutons à devenir de plus en plus petits s’ils sont cliqués d’une façon spéciale, de plus il avait travaillé dans le fichier de Tommy ce qui a causé un problème avec la liste temporaire, comme expliqué dans le prochain paragraphe : Événements marquants. Pour Vincent, il avait mal effectué la structure du ViewModel et du binding de sa première fenêtre, mais avec quelques explications, nous avons corrigé cette structure.

L’équipe en général a mal évalué le temps nécessaire pour mettre en place notre ORM ce qui nous a amené a enlevé des fonctionnalités que nous pensions très importantes dans notre application. De plus, notre diagramme SQL avait quelques problèmes de liens et de tables.